|  | Приложение № 11 к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района, утвержденному постановлением администрации Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района от 04.09.2014г № 39 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

об исполнении финансирования муниципальной программы Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» на 2015-2017 годы

за 1 полугодие 2015 года

| № пункта/ подпункта | Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы | Государственный заказчик мероприятия (заказчик), ответствен-ный за выполнение мероприятия | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год |  |  |  | Объем финансирования, программой на текущий год, предусмотренный бюджетом |  |  | Профинансировано в отчетном периоде |  |  |  | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде |  |  | Отметка о выполнении (выполнено/не выполнено) | Причины невыполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | другие источники | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | другие источники | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Подпрограммы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района» |  | 95,1 | 226,0 |  |  | 95,1 | 226,0 |  | 64,1 | 226,0 |  |  | 64,1 | 226,0 |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт водопроводных сетей | Администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района | 25,1 | 226,0 |  |  | 25,1 | 226,0 |  | 25,1 | 226,0 |  |  | 25,1 | 226,0 |  | выполнено |  |
| 1.2 | Изготовление проектно-сметной документации, разработка схемы водоснабжения и водоотведения | Администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района | 75,1 |  |  |  | 75,1 |  |  | 39,0 |  |  |  | 39,0 |  |  | Выполнено частично | мероприятия запланированы на 3-4 квартал |
| 2. | Подпрограмма «Благоустройство Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района» на 2015-2017 |  | 284,4 |  |  |  | 284,4 |  |  | 57,8 |  |  |  | 57,8 |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт, текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения, в том числе оплата за поставку электрической энергии для наружного освещения | Администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района | 60,0 |  |  |  | 60,0 |  |  | 12,5 |  |  |  | 12,5 |  |  | выполнено частично | оплата по факту оказания услуг |
| 2.2 | Уничтожение бездомных собак | Администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | не выполнено | мероприятия запланированы на 3-4 квартал |
| 2.3 | Установка элементов благоустройства (лавочек, контейнеров , детских спортивных площадок, и т.д.) | Администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | Не выполнено |  |
| 2.4 | Обкос пустырей, парков скверов, обочин дорог (приобретение ГСМ, запчастей) | Администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района | 23,0 |  |  |  | 23,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | Не выполнено | оплата по факту оказания услуг |
| 2.5 | Организация и содержание мест захоронений (уборка и вывоз мусора с кладбища; подвоз земли, воды; спиливание ветхих аварийных деревьев; вырубка кустарников; расчистка дорог от снега в зимний период, приобретение ГСМ, запчастей) | Администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | не выполнено | оплата по факту оказания услуг |
| 2.6 | Заработная плата с начислениями рабочим по благоустройству | Администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района | 136,4 |  |  |  | 136,4 |  |  | 45,3 |  |  |  | 45,3 |  |  | выполнено частично | оплата по факту оказания услуг |
| 3. | Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» на 2015-2017 годы» |  | 1108,1 | 2000,0 |  |  | 1108,1 | 2000,0 |  | 18,0 |  |  |  | 18,0 |  |  |  |  |
| 3.1 | Ремонт и капитальный ремонт улично-дорожной сети Отрадненскогосельского поселения Тихорецкого района (в том числе изготовление сметной документации) | Администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района | 1008,1 | 2000,0 |  |  | 1008,1 | 2000,0 |  | 18,0 |  |  |  | 18,0 |  |  | выполнено частично | оплата по факту оказания услуг |
| 3.2 | Приобретение и установка дорожных знаков, светофора | Администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | выполнено частично | оплата по факту оказания услуг |
| 4. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Отрадненскогосельского поселения Тихорецкого района» на 2015-2017 годы |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 4.1 | Установка приборов учета; приобретение и замена ламп накаливания на энергосберегающие; приобретение электроматериалов; информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической активности | Администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | не выполнено | мероприятия запланированы на 3-4 квартал |
| Всего по программе |  |  | 1492,6 | 2226,0 |  |  | 1492,6 | 2226,0 |  | 139,9 | 226,0 |  |  | 139,9 | 226,0 |  |  |  |

Глава Отрадненского сельского поселения

Тихорецкого района                                                                                                                                                      Г.Г.Денисенко